**Разъяснения закупочной документации от 30.10.2014 № 3**

**(Извещение от 22.10.2014 № ЗК-ДСО–199)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
|  | Пункт 1.4., раздел 2.2. Формулировка неоднозначная и противоречивая. В рамках проекта вам необходима разработка нового сайта ВТРК «Архыз» или доработка текущего в соответствии с требованиями ТЗ? Остается ли сайт на текущей системе управления контентом? | Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с Техническим заданием. Вид системы управления контентом не имеет значения. |
|  | В таблице пункта 1.4. не учтены временные затраты на создание дизайн-макетов внутренних страниц интерфейса сайта, а также время на согласование (и доработки по результатам) концепции и дизайн-макетов Заказчиком. Чем это обусловлено? Можем ли мы отобразить в календарном плане срок выполнения работ Исполнителем и предполагаемый срок на согласование Заказчиком версий и интеграций? | Вы можете отобразить предлагаемые временные рамки на утверждение концепции и дизайн-макетов. Просим обратить ваше внимание на то, что в Техническом задании на разработку сайта указано, что с момента подписания Договора до утверждения макетов должно пройти не более 10 рабочих дней (п. 1.4 (пп 1.1. и 1.2.). |
|  | В таблице пункта 1.4. указана необходимость разработки «адаптивного дизайна для мобильных приложений». Формулировка неоднозначная. Необходимы ли адаптивные дизайн-макеты (для каких разрешений экрана) или же отдельный дизайн мобильного приложения? Предполагаются ли эти работы в рамках заключаемого договора? | Формулировка не однозначна в связи существующими различными методом реализации. В случае если удастся добиться внятного, однотипного дизайна на персональных компьютерах и всех ходовых мобильных устройствах с минимальной адаптацией средствами CSS, без разработки адаптивных шаблонов и согласовать внешний вид с ОАО «КСК», отдельный дизайн для мобильной версии разрабатывать не придется. |
|  | Готовы ли вы рассматривать предложения по развитию функциональности сайта (в рамках отдельного договора поддержки)? | Предложения по развитию функциональности сайта в данной закупке не рассматриваются. |
|  | Кроме критерия бюджета проекта будут ли приниматься во внимание какие-либо другие (срок, портфолио, опыт работы и компетенции)? Если да, то в каком процентном соотношении (какой «вес» каждого критерия)? | Единственный критерий по данной закупе – цена договора. |
|  | Будут ли приняты во внимание направленные дополнительно (по нашему усмотрению) документы: коммерческое предложение, смета трудозатрат, календарный план? | Все необходимые документы предоставляемые участником закупки указаны в Извещении. |