**Разъяснения положений закупочной документации от 26.08.2016 г. № 1**

**(Извещение от 15.08.2016 г. № ОК-ДС-73П)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопрос | Разъяснения |
| 1 | Входит ли в срок проектирования (122 календарных дня) получение положительного заключения государственной экспертизы проекта т.к., согласно постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 г. № 145, она составляет 60 дней. | Календарным графиком (пункт I.4.4 Конкурсной документации) в графе «Наименование работ» определен состав проектно-изыскательских работ, включающий в себя изыскательские работы, проектные работы и получение положительного заключения государственной экспертизы, максимальный срок выполнения которых определен 152 календарными днями с момента заключения договора.  Кроме того, обязанность получения положительного заключения государственной экспертизы определена предметом договора (пункт 2.1 проекта договора (часть II Конкурсной документации) и положениями проекта договора. |
| 2 | Прошу разъяснить п. 14 Задания на проектирование: предоставление Заказчиком правоустанавливающих документов на земельный участок (Градплан). | В составе исходных данных, передаваемых согласно пункту 14 Задания на проектирование, АО «КСК» предоставляет разработанный и утвержденный в установленном порядке Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). |
| 3 | Необходимо ли прилагать локальные сметы на проектно-изыскательские работы до заключения договора. | Конкурсной документацией не предусмотрено предоставление участником закупки в составе заявки на участие в закупке локальных смет на проектно-изыскательские работы. |