Открытое акционерное общество

«Курорты Северного Кавказа»

Изменение от 17.12.2013 № 1 к

Документации об аукционе

на право заключения договора

на выполнение работ по разработке Проекта планировки территории, разработке Проекта межевания территории, Общей схемы организации строительства, Правил землепользования и застройки, Плана обустройства и соответствующего материально-технического оснащения туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики (Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз») и прилегающей к ней территории

(Извещение от 04.12.2013 № ОА-ДВТРК-34)

Москва

2013 год

«Утверждаю»

Генеральный директор

ОАО «КСК»

___________________ / С.В. Верещагин /

«____» _______________ 2013 г.

Открытый аукцион

на право заключения договора на выполнение работ по разработке Проекта планировки территории, разработке Проекта межевания территории, Общей схемы организации строительства, Правил землепользования и застройки, Плана обустройства и соответствующего материально-технического оснащения туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики (Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз») и прилегающей к ней территории

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. АУКЦИОН	4

РАЗДЕЛ I.1 ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ	4

РАЗДЕЛ I.2 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА	5

РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА	18

РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ	20

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ	24

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	 27

ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА	 47

# ЧАСТЬ I. АУКЦИОН

## РАЗДЕЛ I.1 ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ

Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в том числе и коллективы, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут получить полный комплект настоящей документации в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru) (далее – официальный сайт) и сайте Заказчика (www.ncrc.ru) (далее – сайт Общества) бесплатно или на основании заявления на получение документации об аукционе в порядке, указанном в настоящей документации об аукционе.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники закупки, получившие документацию об аукционе на официальном сайте или сайте Общества и не направившие карточку предприятия (Форма I.4.3) должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте или сайте Общества разъяснений, изменений и дополнений к извещению о проведении аукциона и документации об аукционе. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств, в случае неполучения такими участниками закупки разъяснений, изменений или дополнений к извещению о проведении аукциона и документации об аукционе.

## РАЗДЕЛ I.2 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Содержание

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6

1.1.	Законодательное регулирование	6

1.2.	Заказчик	6

1.3.	Предмет аукциона	6

1.4.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора	6

1.5.	Источник финансирования и порядок оплаты	6

1.6.	Квалификационные требования к участникам закупки	7

1.7.	Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе	7

1.8.	Привлечение соисполнителей	7

1.9.	Преференции	7

2.	ДОКУМЕНТАЦИЯ об аукционе	7

2.1.	Содержание и порядок предоставления документации об аукционе	7

2.2.	Разъяснение положений документации об аукционе	8

2.3.	Внесение изменений в документации об аукционе	8

2.4.	Отказ от проведения аукциона	8

3.	ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ	9

3.1.	Формы заявки на участие в аукционе	9

3.2.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе	9

3.3.	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе	9

3.4.	Цена договора и сведения о валюте	10

3.5.	Требования к выполняемым работам	11

3.6.	Требования к оформлению заявок на участие в аукционе	11

4.	ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ	11

4.1.	Место, срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе	11

4.2.	Порядок подачи заявок на участие в аукционе	12

4.3.	Изменения и отзыв заявок на участие в аукционе	12

4.4.	Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием	12

4.5.	Обеспечение заявок на участие в аукционе	12

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ	13

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА	14

7. ПРИЗНАНИЕ ЗАЯВКИ, ВЫИГРАВШЕЙ АУКЦИОН.	15

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА	15

9.  Конфиденциальность информации	16

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ	16

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Законодательное регулирование

    - Настоящая документация об аукционе конкретизирует и дополняет информацию, содержащуюся в извещении о проведении аукциона и является его неотъемлемой частью.

    - Настоящая документации об аукционе подготовлена в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском Федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея», положением «О закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «КСК», утверждённым советом директоров ОАО «КСК» (протокол от 04 октября 2013 года № 31).

Заказчик

    - Заказчик проводит открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

Предмет аукциона

    - Предметом настоящего аукциона является: Право на заключение договора на выполнение работ по разработке Проекта планировки территории, разработке Проекта межевания территории, Общей схемы организации строительства, Правил землепользования и застройки, Плана обустройства и соответствующего материально-технического оснащения туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики (Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз») и прилегающей к ней территории.

    - Победитель настоящего аукциона получит право на заключение договора с Заказчиком на условиях его заявки, отвечающей всем требованиям документации об аукционе.

    - Участник закупки обязан изучить документацию об аукционе, включая все инструкции, условия, требования, формы и приложения. Непредставление полной информации, требуемой в документации об аукционе, представление недостоверных, противоречивых сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в документации об аукционе, является риском участника закупки, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора

    - Начальная (максимальная) цена договора указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении договора по итогам аукциона.

Источник финансирования и порядок оплаты

    - Финансирование договора выполнения работ, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника 
(-ов), указанного (-ых) в Информационной карте аукциона.

    - Порядок оплаты за выполнение работ определяется в проекте договора, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе, и/или указан в Информационной карте аукциона.

Квалификационные требования к участникам закупки

    - Обязательные требования к участникам закупки:

      - Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

      - Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства.

      - Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке.

      - Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие закупке не принято.

      - Отсутствие участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа (закупки), формируемого в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ и/или в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.

      - Отсутствие участника закупки в реестрах недобросовестных исполнителей, публикуемых на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Государственных Корпораций (компаний) и сайте ОАО «КСК».

    - Дополнительные требования к участникам закупки:

      - Наличие у участника закупки опыта выполнения за последние 3 (Три) года, предшествующие дате подачи заявки на участие в закупке, по одному из объектов (по выбору участника закупки) работ (услуг), относящихся к аналогичным по виду и специфике работам (услугам), стоимостью не менее 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей, без учета НДС (подтверждается предоставлением копии договора с актами выполненных работ/услуг).

      - Наличие у участника закупки опыта выполнения за последние 3 (Три) года, предшествующие дате подачи заявки на участие в закупке, по одному из объектов (по выбору участника закупки) работ (услуг) в сфере обеспечения безопасности на территории Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарского края и Республики Адыгея, стоимостью не менее 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, без учета НДС (подтверждается предоставлением копии договора с актами выполненных работ/услуг).

      - Наличие у участника закупки, опыта выполнения собственными силами за последние
3 (Три) года, предшествующие дате подачи заявки на участие в закупке, опыта разработки не менее 10 (Десяти) документов по территориальному планированию и планировке территории горной и предгорной местности (подтверждается предоставлением копии договора с актами выполненных работ/услуг).

      - Наличие у участника закупки персонала необходимой численности и соответствующей квалификации (в соответствии с техническим заданием и прилагаемым проектом договора), имеющего опыт работы и удостоверения и/или свидетельства (подтверждается гарантийным письмом с приложением копий трудовых договоров с резюме специалистов и соответствующих сертификатов, удостоверений, свидетельств), а именно:

        - специалистов в области территориального планирования и планировки территорий;

        - специалистов в области совершенствования методологии разработки градостроительной документации;

        - специалистов в области разработки проектной документации объектов капитального строительства, инженерных изысканий в строительстве;

        - специалистов в области обеспечения безопасности объектов капитального строительства, с учетом наличия опасных природных процессов;

        - специалистов в области подготовки сведений о наружных сетях инженерно-технического и транспортного обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий по защите территории;

        - специалистов в области проектирования и интеграции комплексных систем обеспечения безопасности объектов;

        - специалистов, допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

      - Наличие у участника закупки лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну со степенью секретности разрешенных к использованию сведений «Секретно», выданная органами ФСБ России (подтверждается предоставлением нотариально заверенной копии документа).

      - Наличие у участника закупки следующих разрешительных документов, выдаваемых соответствующими сертифицирующими и иными организациями (подтверждается предоставлением копий документов, заверенных нотариально не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до дня публикации Извещения):

        - Свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с правом заключения договоров на сумму не менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

        - Свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, входящих в состав инженерно-геодезических изысканий, инженерно-геологических изысканий, инженерно-гидрометеорологических изысканий, инженерно-экологических изысканий, инженерно-геотехнических изысканий, на работы по обследованию состояния грунтов основания зданий и сооружений.

      - Наличие у участника закупки необходимого для выполнения работ лицензионного программного обеспечения, в том числе средствами САПР (система автоматизации проектных работ) и ГИС (геоинформационная система) (подтверждается гарантийным письмом с описанием программного обеспечения).

      - Наличие у участника закупки технической оснащенности, достаточной для выполнения работ (оказания услуг), по которым проводится закупка (подтверждается гарантийным письмом с приложением перечня технической оснащенности в свободной форме).

  - Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе

    - Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки на участие в аукционе, и Заказчик не несет ответственности и не приобретает обязательств по возмещению таких расходов независимо от того, как проводятся и чем завершатся торги.

  - Привлечение соисполнителей

    - Участник размещения заказа вправе привлекать соисполнителей для выполнения работ по предмету аукциона.

  - Преференции

    - В случае если Заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены договора в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона.

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

  - Содержание и порядок предоставления документации об аукционе

    - Настоящая документация об аукционе раскрывает, конкретизирует информацию, опубликованную в извещении о проведении открытого аукциона.

Со дня размещения на официальном сайте и сайте Общества извещения о проведении открытого аукциона любое заинтересованное в участии в открытом аукционе лицо обязано направить карточку предприятия (Форма I.4.3) по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.38 (контактное лицо - Токарев Игорь Александрович +7 (495) 775-91-22 (доб.: 421)).

    - Заказчик предоставляет документацию об аукционе участникам закупки по их запросу и оплатившим ее (в случае установления платы), в соответствии с правилами и требованиями, установленными в извещении о проведении открытого аукциона.

    - Настоящая документация об аукционе может быть также получена в электронной форме на официальном сайте или сайте Общества (при неустановлении платы за документацию об аукционе).

    - Участники закупки, получившие комплект документации об аукционе с официального сайта и сайта Общества и не направившие карточку предприятия (Форма I.4.3) должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте и сайте Общества разъяснений, изменений и дополнений к документации об аукционе. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств, в случае неполучения такими участниками закупки разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

    - Предполагается, что участник закупки изучит настоящую документацию об аукционе, включая изменения и разъяснения к настоящей документации об аукционе. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в настоящей документации, или же представление заявки на участие в аукционе, не отвечающей требованиям настоящей документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в открытом аукционе на этапе ее рассмотрения

    - Единая комиссия, Заказчик не несут ответственности за содержание документации об аукционе, полученной участником закупки неофициально.

  - Разъяснение положений документации об аукционе

    - В ходе проведения аукциона какие-либо переговоры Заказчика и/или Единой комиссии с участником закупки не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

    - Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений настоящей документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника закупки, такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте и сайте Общества с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

  - Внесение изменений и дополнений в документацию об аукционе

    - До истечения срока подачи заявок Заказчик вправе принять решение о внесении изменений и дополнений в настоящую документацию об аукционе. Изменения публикуются заказчиком на официальном сайте и сайте Общества не позднее чем в течение 1 (Одного) дня со дня принятия решения о внесении изменений. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и сайте Общества внесенных изменений в настоящую  документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (Пятнадцать) дней.

    - Любые изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации об аукционе.

  - Отказ от проведения аукциона

    - Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, до момента вскрытия конвертов с заявками участников закупки. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик обязан вернуть участникам закупки обеспечение в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от аукциона.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Формы заявки на участие в аукционе

Участник закупки должен подготовить оригинал и копию заявки на участие в аукционе, запечатав оригинал и копию заявки на участие в аукционе в разные конверты, указав на титульном листе каждого документа соответственно «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». После этого конверты должны быть надежно запечатаны в один внешний конверт. В случае расхождений между копией и оригиналом преимущество имеет оригинал.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

    - Заявка, подготовленная участником, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

    - Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

    - Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются аукционной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

    - Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.

    - Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы:

- «Опись документов», оформленная по Форме I.4.1.;

- «Заявка на участие в аукционе», оформленная по Форме I.4.2., включающая в себя как приложения сведения и документы об участнике закупки, представившем такую заявку:

2.1)	фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для физического лица);

2.2)	копии учредительных и регистрационных документов (устав, свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет и т.д.);

2.3)	полученную не ранее чем за 1 месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

2.4)	документы, подтверждающие правомочность лица, подписавшего заявку на участие в аукционе:

а) в случае, если заявку подписал руководитель организации - участника, то представляется документ, подтверждающий правомочность руководителя действовать от имени организации в соответствии с учредительными документами (заверенная подписью руководителя и печатью организации копия);

б) в случае, если заявка подписана не руководителем организации (уполномоченным лицом в соответствии с учредительными документами, выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) – участника закупки, представляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на право подписания заявки лицу, подписавшему заявку - предоставляется в свободной форме;

2.5)	копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом аукциона;

3)	«Предложение на участие в аукционе», включая расчет стоимости - предоставляется в свободной форме;

4)	«Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги, работы» - предоставляется в свободной форме;

5)	«Справка о судебных разбирательствах за последние два года в области неисполнения договорных обязательств по предмету аукциона» - предоставляется в свободной форме;

6)	Информацию о собственниках участника аукциона, включая конечных бенефициаров по Форме I.4.5 «Справка о собственников участника аукциона»;

7)	Безусловное согласие с банковской гарантией (обеспечение договора) (форма 1.4.4. Раздела I.4.) в свободной форме;

8)	Безусловное согласие с Проектом договора в свободной форме;

9)	Иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в документации об аукционе.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен Заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

  - Цена договора и сведения о валюте

    - Цена договора, предлагаемая участником закупки в заявке на участие в аукционе, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в Информационной карте аукциона. В случае наличия в заявке на участие в аукциона предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в Информационной карте аукциона, Единой комиссией  принимается  решение об отказе в допуске к участию в аукционе участника закупки на этап рассмотрения заявок на основании ее несоответствия требованиям, установленным документацией об аукционе.

    - Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора, должны быть включены в расценки и общую цену заявки на участие в аукционе, представленной участником закупки, если иное не предусмотрено Информационной картой аукциона

    - Цена договора, содержащаяся в заявке на участие в аукционе, должна быть выражена в рублях.

  - Требования к выполняемым работ

    - Работы выполняются в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приведенной в Разделе I.4.

    - Наименование и характеристики выполняемых работ, указанных в Техническом задании, «Предложение участника закупки» и иных условиях исполнения договора должны совпадать. В случае их несовпадения заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям документации об аукционе, что влечет за собой отказ в допуске.

  - Требования к оформлению заявок на участие в аукционе

    - Документы в составе заявки на участие в аукционе обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном пунктом 3.3. настоящей документации об аукционе.

    - Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы. Допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

    - Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью участника.

    - Документы заявки предоставляются в оригинале, либо в установленных документацией об аукционе случаях - в заверенных надлежащим образом копиях. Копия документа считается надлежаще заверенной, в случае если она заверена на каждой странице: подписью генерального директора (директора, иного уполномоченного на заверение документов лица) и скреплена печатью участника.

    - Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.

    - Заявка на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота), поданная участником в письменной форме, оформляется следующим образом:

участник закупки подготавливает экземпляр заявки на участие в аукционе, который запечатывается в конверт, на котором указывается «НА АУКЦИОН ОАО «КСК» …» (указывается наименование аукциона) и «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…» (указывается в соответствии с настоящей документацией об аукционе время и дата, установленные как срок вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе).

    - Необходимо указывать на внешнем конверте наименование участника закупки. Если внешний конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик, специализированная организация не будут нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия. Если конверт с заявкой на участие в аукционе не запечатан должным образом, Заказчик, специализированная организация вправе не принимать такую заявку.

    - Заявка на аукцион, предоставленная с нарушением данных требований, не будет иметь  юридической силы.

    - Все страницы заявки на аукцион должны быть пронумерованы.

    - Документы, включенные в заявку, представляются в прошитом виде, скрепленном печатью участника и подписью уполномоченного лица участника в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

  - Место, срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

    - Заявки на участие в аукционе подаются в срок и по адресу, указанному в Извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

    - Заявки на участие в аукционе принимаются строго до срока, установленного Извещением о проведении аукциона. Заявки, поданные после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются, о чем Заказчик уведомляет участников закупки, подавших такие заявки.

    - Заявки на участие в аукционе, направленные по почте и поступившие после окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в аукционе, признаются поданными с опозданием. участник закупки при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана поданной с опозданием (пункт 4.1.2. настоящего Раздела).

    - Каждая заявка на участие в аукционе, поданная в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется Заказчиком. По требованию участника закупки, подавшего такую заявку, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

  - Порядок подачи заявок на участие в аукционе

    - Заявки на участие в аукционе в письменной форме, оформленные в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Раздела направляются участниками закупки до окончания срока подачи заявок, в порядке, изложенном в Информационной карте аукциона.

    - Участники закупки, подавшие заявки на участие в аукционе, Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов и открытия доступа.

  - Изменения и отзыв заявок на участие в аукционе

    - Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом аукционе путем письменного уведомления Заказчика об этом.

    - Изменения заявки на участие в аукционе должны готовиться и запечатываться в соответствии с пунктами 3.6. и 4.1. настоящего Раздела, конверт с комплектом документов маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ…» (указывается наименование аукциона) и отправляться адресату до окончания срока подачи заявок.

  - Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием

Заявки, поданные после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются, о чем Заказчик уведомляет участников закупки, подавших такие заявки.

  - Обеспечение заявок на участие в аукционе

    - Требование о внесении обеспечения заявки указано в Информационной карте аукциона.

    - Заказчик вправе устанавливать требования к гарантам, предоставляющим банковскую гарантию, например: деловая репутация, финансовая устойчивость, размер капитала и иные показатели, данные требования указаны в Информационной карте аукциона.

    - Любая заявка на участие в аукционе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в аукционе.

    - Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается:

      - в течение пяти дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона;

      - в течение пяти дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве участником закупки заявки на участие в аукционе с соблюдением положений пункта 4.3. настоящего Раздела;

      - в течение пяти дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе участникам закупки, заявки которых были получены после окончания приема конвертов с заявками;

      - в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок (допуска) на участие в аукционе участнику (ам) закупки, не допущенному к участию в аукционе;

      - Участнику аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня заключения договора с победителем аукциона или с таким Участником аукциона;

      - победителю аукциона в течение пяти дней со дня заключения с ним договора.

    - Обеспечение заявки на участие в аукционе может быть удержано в следующих случаях:

      - уклонения победителя аукциона от заключения договора;

      - уклонения участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, от заключения договора, в том случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора;

      - непредставления победителем аукциона или участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, обеспечения исполнения обязательств по договору.

5. 	Рассмотрение заявок на участие в аукционе

5.1.	Единая комиссия в течение 20 (двадцати) дней со дня публичного вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе обязана рассмотреть представленные заявки, на соответствие требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. Единая комиссия вправе потребовать от участников закупки представления разъяснений положений документов, представленных ими в составе заявки на участие в аукционе, при этом не допускается изменение заявки.

5.2.	В процессе рассмотрения заявок на участие в аукционе, в целях увеличения конкурентной среды, по письменному обращению Инициатора проведения аукциона, и по согласию всех членов Единой комиссии, Заказчик вправе уменьшать требования к участникам закупки, за исключением обязательных требований к участникам закупки. В иных случаях изменение требований к участникам закупки, предусмотренных документацией об аукционе не допускается.

5.3.	На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего такую заявку участником аукциона или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе.

5.4.	По результатам процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе, Единая комиссия составляет протокол допуска, который должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения. Также в протоколе допуска указывается «стартовая цена аукциона» и «шаг аукциона», которые формируется по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе. «Стартовой ценой аукциона» назначается минимальная цена договора, предложенная одним из участников аукциона. «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указанном в Извещении о проведении аукциона. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте и сайте Общества.

5.5.	В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших такие заявки или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника закупки, подавшего такую заявку, аукцион признается несостоявшимся.

5.6.	В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только по тому лоту, в отношении которого было решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших такие заявки или о допуске к участию в аукционе и признании его участником аукциона только одного участника закупки, подавшего такую заявку.

5.7.	Заказчик в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства или безотзывную банковскую гарантию участникам, не допущенным к участию в аукционе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания аукционе несостоявшимся.

5.8.	В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе признан участником аукциона, Заказчик имеет право заключить договор с таким участником. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении аукциона. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. В случае уклонения такого участника от заключения договора денежные средства или банковская гарантия, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

5.9.	В случае, если структурным подразделением Заказчика, наделенным функциями обеспечения безопасности, будет установлено предоставление недостоверных и заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в аукционе, включая но, не ограничиваясь, сведениями об опыте поставки товара, выполнения работ, оказания услуг осуществленных участником закупки не имея при этом законных оснований на такое осуществление, сговор двух и более участников закупки во время проведения аукциона, проведение судебных производств и/или наличие судебных решений, в которых участник закупки является ответчиком, в связи с несоблюдением условий исполнения договоров с третьими лицами, где участник являлся поставщиком, подрядчиком, исполнителем, такой участник закупки может быть отстранен Заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения. Данное решение должно быть одобрено коллегиальным исполнительным органом управления Заказчика.

6. 	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

6.1.   В аукционе вправе принимать участие только участники аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять, непосредственное или через своих представителей, участие в аукционе. Представитель Участника аукциона обязан при себе иметь доверенность на право представлять Участника аукциона и принимать участие от лица Участника аукциона в открытом аукционе. Заказчик вправе осуществлять аудиозапись аукциона.

Аукцион проводится при обязательном участии участников аукциона и/или их представителей в присутствии членов Единой комиссии.

6.2.	Аукцион проводится путем снижения «стартовой цены аукциона», которая формируется по результатам рассмотрения Заявок на участие в аукционе на «шаг аукциона». «Стартовой ценой аукциона» назначается минимальная цена договора, предложенная одним из участников аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере, указанном в Извещении о проведении аукциона.

Очередность предложения снижения цены договора на «шаг аукциона» формируется за счет предложенных участниками аукциона в Заявке на участие в аукционе цен договора. Участнику аукциона, предложившему в Заявке на участие в аукционе минимальную цену договора присваивается 1 (Первый) номер, следующему по возрастанию предложенной цены договора присваивается 2 (Второй) номер и т.д. В случае, если все участники аукциона предложили в Заявке на участие в аукционе начальную цену договора, указанную в Извещении о проведении аукциона, 1 (Первый) номер присваивается первому подавшему Заявку на участие в аукционе участнику аукциона, 2 (Второй) номер присваивается второму подавшему Заявку на участие в аукционе и т.д.

6.3.	В случае, если в аукционе участвовал один участник и предложений о цене договора, предусматривающих более низкую (высокую) цену договора, чем начальная цена договора, не поступило, или в аукционе принял участие один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся и Заказчик вправе заключить договор с единственным участником аукциона на условиях, предусмотренных Документацией об аукционе: по начальной цене договора или по согласованной с указанным участником аукциона цене договора, не превышающей (не ниже) начальной цены договора.

6.4.	В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

6.5. 	В случае если в аукционе не принял участие ни один участник закупки, ни один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся, что отражается в протоколе заседания Единой комиссии.

7. 	ПРИЗНАНИЕ ЗАЯВКИ, ВЫИГРАВШЕЙ АУКЦИОН.

7.1. 	Порядок определения победителя аукциона

7.1.1. 	Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.

7.1.2. 	В случае, если в аукционе участвовал один участник и предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная цена договора, не поступило, или в аукционе принял участие один участник аукциона, аукцион признается несостоявшимся и Заказчик вправе заключить договор с единственным участником аукциона на условиях, предусмотренных Документацией об аукционе: по начальной цене договора или по согласованной с указанным участником аукциона цене договора, не превышающей (не ниже) начальной цены договора.

7.2.	Признание Заявки, выигравшей аукцион

7.2.1. Результаты аукциона фиксируются в протоколе аукциона. В указанном протоколе должны быть отражены: решение о признании участника аукциона победителем аукциона, информация о цене договора, последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) победителя аукциона и участника аукциона, который сделал предложение о цене договора, равном цене, предложенной победителем аукциона, при отсутствии такого участника аукциона - участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

7.2.2. Заказчик передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект Договора, который составляется путем включения цены Договора (цены лота), предложенной победителем аукциона, в проект Договора, прилагаемого к документации об аукционе.

7.2.3. Протокол проведения аукциона публикуется на официальном сайте и сайте Общества Заказчиком в течение 3 (трех) дней, следующего после дня подписания указанного протокола.

8. 	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. 	Заказчик заключает Договор с Победителем аукциона на условиях, содержащихся в документации об аукционе и заявке на участие в аукционе Победителя аукциона.

8.2. 	Договор заключается по форме приведенной в ЧАСТИ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА к настоящей Документации об аукционе.

8.3. 	Договор между победителем аукциона и Заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте аукциона.

8.4. 		В случае отказа победителя аукциона от заключения договора, непредставления подписанного договора либо непредставления обеспечения исполнения обязательств по договору в установленные Документацией об аукционе сроки (при наличии соответствующего требования в Извещении/Документации об аукционе), Заказчик после признания победителя аукциона уклонившимся от заключения договора вправе принять одно из следующих решений:

8.4.1. Обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

8.4.2. 	Заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

8.4.3.		Объявить аукцион повторно.

8.4.4. Заключить прямой договор с другим исполнителем на условиях, предложенных участником аукциона, признанного победителем.

8.5. 	Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Договора с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником.

8.6. 	После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения договора, заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения Договора с участником закупки, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников закупки - юридических лиц или проведения в отношении участников закупки - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

В случае установления регулируемой организацией, в соответствии с положениями Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», режима коммерческой тайны в отношении информации, подлежащей передаче ОАО «КСК» Исполнителю в рамках договора, заключаемого по результатам настоящего аукциона, стороны договора обязуются заключить с указанной организацией соответствующее трёхстороннее соглашение о конфиденциальности такой информации, содержащее сведения об объёме передаваемой информации, условиях передачи и использования переданной информации, мер, принимаемых сторонами соглашения к защите информации и ответственности за нарушение положений такого соглашения.

10. 	РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

  - Решение Единой комиссии об отстранении участника закупки от участия в аукционе, либо решение Единой комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе может быть обжаловано таким участником.

Включение сведений об участнике аукциона, уклонившемся от заключения договора, об Исполнителе, с которым договор расторгнут в связи с существенным нарушением им условий договора, в Реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в Реестре недобросовестных поставщиков, равно как и не исключение данных сведений из Реестра, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

  - Любой участник закупки имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) Заказчика, Единой комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, Единой комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником закупки действий (бездействия) Заказчика, Единой комиссии в судебном порядке.

  - Обжалование действий (бездействия) Заказчика Единой комиссии в досудебном порядке допускается в любое время проведения закупки, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола проведения аукциона, а также протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае признания аукциона несостоявшимся – со дня подписания соответствующего протокола. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействия) совершены после начала соответственно вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим соответственно заявку на участие в аукционе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) Заказчика, Единой комиссии осуществляется только в судебном порядке.

  - Закупка может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица только судом.

  - Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

| Пункт 1.3.1. | Наименование Заказчика |
| --- | --- |
| ОАО «КСК» Место нахождения: Российская Федерация, 357500, г. Пятигорск, проспект Кирова, д. 82а. Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.38. Контактное лицо: Токарев Игорь Александрович Тел./факс: +7 (495) 775-91-22, (доб.: 421) E-mail: info@ncrc.ru Адрес официального сайта: www.zakupki.gov.ru Адрес сайта Общества (Заказчика): www.ncrc.ru |
| Пункт 1.3.2. | Наименование специализированной организации |
| Не назначена |
| Пункт 1.3.3. | Предмет аукциона |
| Наименование | Право на заключение договора на выполнение работ по разработке Проекта планировки территории, разработке Проекта межевания территории, Общей схемы организации строительства, Правил землепользования и застройки, Плана обустройства и соответствующего материально-технического оснащения туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики (Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз») и прилегающей к ней территории. |
| Краткая характеристика | В соответствии с Техническим заданием |
| Пункт 1.3.4. | Место и срок выполнения работ |
| Место выполнения работ: Российская Федерация Срок выполнения работ: не более 75 (Семидесяти пяти) календарных дней со дня заключения договора. |
| Пункт 1.3.5. | Сведения о начальной (максимальной) цене договора |
| Не объявляется. Определяется в результате проведения аукциона. Цена договора включает все расходы подрядчика на выполнение работ, в том числе налоги (помимо НДС), другие обязательные платежи, которые подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, и является окончательной. |
| Пункт 1.3.6. | Источник финансирования |
| Собственные средства ОАО «КСК» |
| Пункт 1.3.7. | Форма, сроки и порядок оплаты |
| Содержится в ЧАСТИ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА к настоящей документации об аукционе. |
| Пункт 1.3.8. | Преференции |
| Не предусмотрены |
| Пункт 1.3.9. | Формы заявки на участие в аукционе |
| Участник закупки должен подготовить оригинал и копию заявки на участие в аукционе, запечатав оригинал и копию заявки на участие в аукционе в разные конверты, указав на титульном листе каждого документа соответственно «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». После этого конверты должны быть надежно запечатаны в один внешний конверт. В случае расхождений между копией и оригиналом преимущество имеет оригинал. |
| Пункт 1.3.10. | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе |
| Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.4 настоящей документации об аукционе, и содержать сведения и документы, указанные в п. 3.3. Раздела I.2. «Общие условия проведения аукциона». |
| Пункт 1.3.11. | Цена договора |
| Цена договора является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В цену входят все налоги, пошлины и сборы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по договору. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема выполнения работ и иных условий исполнения договора. |
| Пункт 1.3.12. | Оформление заявок на участие в аукционе |
| Участник закупки представляет заявку на участие в аукционе в соответствии с п. 3.6. Разделом I.2. настоящей документации об аукционе. |
| Пункт 1.3.13. | Срок подачи заявок на участие в аукционе |
| Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе: 04 декабря 2013 года. Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 16:00 (мск) 13 января 2014 года. Для прохода на территорию ОАО «КСК» необходимо заблаговременно заказать пропуска, для этого необходимо связаться с контактными лицами, указанными в п. 1.3.1. Информационной карты, а также иметь при себе доверенность на право присутствия и принятия решения на открытом аукционе |
| Пункт 1.3.14. | Место подачи заявок на участие в аукционе |
| Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д.38/ г. Москва, Пресненская набережная, д.12. |
| Пункт 1.3.15. | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе (требование к обеспечению) |
| Не требуется |
| Пункт 1.3.16. | Размер обеспечения исполнения обязательств по договору (требование к обеспечению) |
| Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в форме безусловной безотзывной банковской гарантии (оригинал) на сумму не более 30 % (Тридцати процентов) от стоимости договора, но не менее размера аванса и сроком действия банковской гарантии не менее 45 (Сорока пяти) рабочих дней после окончания срока действия договора. Банковская организация (Гарант) должна иметь долгосрочный кредитный рейтинг не ниже ВB - по шкале агентства Standard&Poor’s Ratings Group (или не менее аналогичного рейтинга агентств Fitch, Inc. или Moody’s Investors Service, Inc., или не менее рейтинга АА Национального Рейтингового Агентства). Банковская гарантии должна соответствовать форме I.4.4 (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ) РАЗДЕЛА I.4. |
| Пункт 1.3.17. | Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе |
| 16:30 (мск) 13 января 2014 года, г. Москва, Пресненская набережная, д.12. |
| Пункт 1.3.18. | Дата и место проведения аукциона |
| 15:00 (мск) 17 января 2014 года, г. Москва, Пресненская набережная, д.12. |

# РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ

## I.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения 
с ОАО «КСК» договора на

Настоящим _________________________________________ подтверждает, что для участия в

(наименование организации-участника закупки)

открытом аукционе на право заключения с ОАО «КСК» договора на __________ (указывается наименование по предмету аукциона) нами направляются нижеперечисленные документы.

| № п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в аукционе (по форме 1.4.2. Раздела I.4.) |  |
|  | Справка о собственниках участника аукциона (форма 1.4.5. Раздела I.4.) |  |
|  | Прочие документы, предусмотренные Документацией об аукционе, а также те, которые участник закупки дополнительно прикладывает в составе заявки на участие в аукционе (указать отдельно каждый документ) |  |
| Итого количество страниц |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

м.п.

* В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица

В случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение работ, являющееся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой

## I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения с ОАО «КСК» договора

на __________ (указывается наименование по предмету аукциона)

1.	Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты _________________________________________________________________________

(наименование организации - участника закупки)

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2.	Мы согласны выполнить предусмотренные открытым аукционом работы в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении и по цене ____________________________________ (указывается общая цена Заявки цифрами и прописью), без учета НДС.

3.	Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы и в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно нашим предложениям.

4.	Настоящей заявкой подтверждаем, что против ________________________________

(наименование организации участника закупки)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

5.	Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

6.	Подтверждаем, что сведения о __________________________________________

(указывается наименование участника закупки)

отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон и e-mail работника организации – участника закупки)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

8.Адрес местонахождения  __________________________________________________

Почтовый адрес _____________________________________________________________

ИНН/КПП __________________________________________________________________

Адрес электронной почты _____________________________________________________

Телефон (факс) ______________________________________________________________

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

м.п.

# I.4.3 КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Должность руководителя |  |
| Фамилия, имя, отчество руководителя |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера |  |
| Уполномочивающий документ |  |
| ОГРН |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Наименование банка |  |
| Р/сч |  |
| К/сч |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| ОКАТО |  |
| ОКВЭД |  |
| ОКФС |  |
| ОКОПФ |  |
| Место нахождения (юридический адрес) |  |
| Фактический (почтовый адрес) |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Сайт |  |
| e-mail |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

м.п.

I.4.4 ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ)

ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

_____________________

(Бенефициар)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №   _____

г. ____________                                                                                             «___» _________ 20__ г.

________________________________ (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №___ от «___» _______ 20__г.), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _______________________________, действующего на основании _______, по просьбе _________________________________, именуемого в дальнейшем «Принципал», настоящим безусловно и безотзывно обязуется выплатить ____________________________, именуемому в дальнейшем «Бенефициар» любую сумму в пределах суммы полученного Принципалом по Договору _______________________ от «___» _______ 20__г., заключенному между Принципалом и Бенефициаром (далее - Договор) авансового платежа по Договору, но не превышающую в общей сложности сумму _____________ (_________) рублей ___ копеек (далее - «Предел ответственности по Гарантии» или «Гарантийная сумма»), по получении Гарантом первого письменного требования (далее - Требование) Бенефициара возвратить сумму аванса, в котором должно быть указано, что Принципал не выполнил свои обязательства по Договору и какие именно обязательства не выполнил Принципал.

Срок действия Гарантии – с даты выдачи по «___» ___________ 20___ года включительно.

В соответствии с настоящей Гарантией выплата Бенефициару требуемых последним денежных средств, в пределах Гарантийной суммы, производится в рублях, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного Требования.

Гарант при получении письменного Требования обязуется выплатить Бенефициару Гарантийную сумму в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления на его банковский счет, указанный в Требовании. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненным при условии фактического поступления денежных средств на банковский счет Бенефициара, указанный в Требовании.

Требование должно быть направлено до истечения вышеуказанного срока действия Гарантии заказным письмом по почтовому адресу Гаранта или курьером. К Требованию должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование Бенефициара об уплате гарантийной суммы.

Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом.

Права Бенефициара по Гарантии не могут быть переданы третьему лицу без согласия Гаранта. Утратившая силу Гарантия должна быть возвращена Гаранту без наших дополнительных запросов. Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

Реквизиты Сторон:

I.4.5 СПРАВКА О СОБСТВЕННИКАХ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА

На бланке организации

Дата, исх. номер

| Информация о собственниках участника аукциона, включая конечных бенефициаров |
| --- |
| * № п/п | ИНН | ОГРН | Наименование/ФИО | Адрес регистрации | Руководитель/участник/акционер/бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| /1.1 |  |  |  |  |  |  |
| /1.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| /1.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| /1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |
| /1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |
| /… |  |  |  |  |  |  |
| /1.2 |  |  |  |  |  |  |
| /1.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| /1.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| /1.2.3 |  |  |  |  |  |  |
| /… |  |  |  |  |  |  |
| /1.3 |  |  |  |  |  |  |
| /… |  |  |  |  |  |  |
| /1.4 |  |  |  |  |  |  |
| /… |  |  |  |  |  |  |
| /2.1 |  |  |  |  |  |  |
| * Примечание: 1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня) |
|  | 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д.- собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня) |  |  |  |  |
|  | и далее- поаналогичной схеме до конечнго бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1) |

| (подпись) | М.П. | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

# ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

1.4.1. Форма: «Опись документов, представляемых для участия в аукционе»

1. В данной форме приводиться полный перечень документов, представляемых в качестве приложения к Заявке на участие в аукционе, включая саму Заявку.

2. Все данные, указанные в круглых скобках и/или курсивом, приведены в качестве пояснения участникам закупки.

1.4.2. Форма: «Заявка на участие в аукционе»

1. Заявка на участие в аукционе - это основной документ, которым участники изъявляют свое желание принять участие в аукционе на условиях, установленных Заказчиком.

2. Все данные, указанные в круглых скобках и/или курсивом, приведены в качестве пояснения участникам закупки.

3. Заявка и ее приложения заполняются отдельно в отношении каждого Лота.

# ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке Проекта планировки территории, разработке Проекта межевания территории, Общей схемы организации строительства, Правил землепользования и застройки, Плана обустройства и соответствующего материально-технического оснащения туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики (Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз») и прилегающей к ней территории

| N п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 1. | Основание для разработки | - Федеральный закон от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (ред. от 06.12.2011); - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 29.01.2011 г. № 1195 «Об особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе»; - Соглашение № С-8-ОС/Д25 о создании на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики туристско-рекреационной особой экономической зоны от 19.01.2011; - Дополнительное соглашение № С-735-ОС/25 от 14.09.2011 к Соглашению № С-8-ОС/Д25 от 19 января 2011 г.; - Дополнительное соглашение № С-789-ОС/Д25 от 11.10.2011к Соглашению № С-8-ОС/Д25 от 19 января 2011 г.; -Дополнительное соглашение № С-304-ОС/Д25 от 30 августа 2012 г. к Соглашению № С-8-ОС/Д25 от 19 января 2011 г.; - Дополнительное соглашение № С-134-ОС/Д14 от 16 апреля 2013 г. к Соглашению № С-8-ОС/Д25 от 19 января 2011 г.; - Дополнительное соглашение № С-526-ОС/Д14 от 7 октября 2013 г. к дополнительному соглашению № С-134-ОС/Д14 от 16 апреля 2013 г. и Соглашению № С-8-ОС/Д25 от 19 января 2011 г. |
| 2. | Границы туристско-рекреационной особой экономической зоны | Дополнительное соглашение № С-134-ОС/Д14 от 16 апреля 2013 г. к Соглашению № С-8-ОС/Д25 от 19 января 2011 г. Границы территории туристско-рекреационной особой экономической зоны определены в приложении 1 к настоящему техническому заданию, площадь составляет 13877 га. |
| 3. | Нормативные документы и требования нормативного и регулятивного характера | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Земельный кодекс Российской Федерации; - Водный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»; - СП 132.13330.2011. Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования; - СНиП 11-04-2003 Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждении градостроительной документации в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации; - РДС 30-201-98 Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ; - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;- ГОСТ Р 53704-2009 Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования; - ГОСТ Р 50775-95 (МЭК 60839-1-1-88) Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения; - ГОСТ Р 50776-95 (2005) (МЭК 60839-1-4-89) Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (МЭК 60839-1-4-89); - ГОСТ Р 51241-98 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний; - ГОСТ Р 51558-2000 Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний; - ГОСТ Р 53195.1-2008 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 1. Основные положения; - РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств; - Свод правил (СП 12-95) по проектированию объектов органов внутренних дел (милиции) МВД России; - СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения; - СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах; - СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения; - СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства; - СП 11-105-97 (Часть 1, 2, 3, 6) Инженерно-геологические изыскания для строительства; - СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства; - СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства; - ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация; - ГОСТ 20522-96 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний; - ГОСТ 21.302-96 Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям; - ГКИНП-17-002-93 Инструкция о порядке осуществления государственного геодезического контроля в России; - Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ. ГКИНП (ГНТА) – 17- 004- 99. Москва. 1999 г.; - Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500». М.: ФГУП "Картгеоцентр", 2004; - Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» ГКИНП-02-033-79. ГУГК. 1982г.; - Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS; - другая нормативно-техническая документация, действующая на территории Российской Федерации; - и иные нормативные правовые акты Российской Федерации |
| 4. | Исходные данные | - Концепция; - Отчетные материалы инженерно-геодезических изысканий по созданию инженерно-топографических планов масштаба 1:5000; - Инженерно-гидрометеорологические изыскания (Сбор, обобщение и анализ исходных гидрометеорологических данных, отражающих фоновые гидрометеорологические условия территории); - «Туристический комплекс «Романтик» в составе горнолыжного комплекса «Архыз»», корректировка проекта, выполненная ООО «Стройархитектура» в 2013г. Основные технико-экономические показатели: - Пропускная способность 10 000 – 20 000 чел./день - Потенциал создания мест в отелях 10 000 – 15 000 |
| 5. | Заказчик | ОАО «КСК». |
| 6. | Подрядчик | Определяется по результатам закупки. |
| 7. | Цель работы | Обеспечение устойчивого развития территории ОЭЗ на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики ВТРК «Архыз», выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры для последующей разработки проектной документации, регламентов застройки участков |
| СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ |
| 1. | Состав раздела «Проект планировки территории» | Состав проекта планировки территории: - Основная (утверждаемая) часть. - Материалы по обоснованию проекта планировки, в том числе раздел «Мероприятия по гражданской обороне и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и раздел «Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности ВТРК «Архыз». 1.1 Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории выполняется на основании обосновывающих материалов и включает в себя графические материалы и пояснительную записку с основными положениями: Графические материалы выполняются в масштабе М 1:2000 для туристических деревень, 1:5000 на Канатные дороги, горнолыжные трассы и иные объекты вне туристических деревень: 1.1.1 Основной чертеж, на котором отображаются: - красные линии, обозначающие границы территорий общего пользования, линии регулирования застройки, границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты, а также другие линии градостроительного регулирования; - линии, обозначающие дороги, проезды, улицы, включая тротуары, пешеходные дорожки, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; - границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства; - границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; - элементы сохраняемой застройки всех видов; - сохраняемые участки природного ландшафта; - проектные предложения по функциональному использованию территории с выделением зеленых насаждений и элементов благоустройства, архитектурно-планировочному и объемно-пространственному решению застройки, развитию улично-дорожной сети, транспортным сооружениям, сооружениям и коммуникациям инженерного оборудования, границам территорий по формам собственности; - на основном чертеже должны быть выделены зоны первоочередного инвестиционного развития. 1.1.2 Текстовые и табличные материалы: - положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения; - характеристики планируемого развития территории, включая данные о плотности и предельно допустимых минимальных и максимальных параметрах застройки территории, - характеристики развития систем социально-культурного и коммунально-бытового, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимые для развития территории. 1.2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают материалы в графической форме и пояснительную записку. Графические материалы выполняются в масштабе 1:2000 для туристических деревень, 1:5000 на Канатные дороги и горнолыжные трассы и иные объекты вне туристических деревень на актуальной топографической съемке и содержат: 1.2.1 Схему расположения элемента планировочной структуры (в масштабе 1:50000). На схеме показываются: - границы проектируемой территории, - основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи. 1.2.2 Схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план). На схеме отображаются: - существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности; - границы землевладений и землепользований; - планировочные ограничения, границы охраняемых территорий; - источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны; - уличная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей; - транспортные сооружения; - сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры; - объекты обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности; - границы территорий по формам собственности; - границы отвода участков под все виды строительства и благоустройства. 1.2.3 Схему организации улично-дорожной сети. На схеме показываются: - категории улиц и дорог; - организация движения транспорта с обозначением мест расположения пешеходных переходов, светофоров; - хозяйственные проезды; - транспортные развязки; - сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств; - остановочные пункты всех видов общественного транспорта; транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели); - основные пути пешеходного движения. В составе схемы выполняются чертежи поперечных профилей дорог, улиц, проездов. 1.2.4 Схему благоустройства и озеленения территории туристических деревень На схеме показываются: - средства благоустройства (тротуары, дорожки, их ширина и тип покрытия, площадки различного назначения, элементы городского дизайна, колористики, архитектурное освещение, малые архитектурные формы, реклама, мощение), позволяющие четко выявить пешеходные пространства, обеспечить удобство передвижения, подходов к объектам посещения, а также необходимую информацию для пешеходов; - элементы озеленения (деревья, кустарники, цветники, газоны) 1.2.5 Схему границ территорий объектов культурного наследия. 1.2.6 Схему границ зон с особыми условиями использования территорий. На схеме отображаются: - границы санитарно-защитных зон (нормативные и предлагаемые к установлению); - границы зон охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; - границы охранных зон и зон охраняемых объектов, в том числе объектов транспортной и инженерной инфраструктур; - границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и воздействия их последствий; - границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос; - иные градостроительные ограничения. 1.2.7 Схему размещения сетей инженерно-технического обеспечения. На схеме показываются: - существующие и проектируемые трассы инженерных сетей и сооружений с их основными параметрами, места подключения коммуникаций магистральным сетям и сооружениям; - предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и проектируемых коммуникаций и границ объектов инженерного обеспечения намечаемого строительства); 1.2.8 Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. На схеме показываются: - вертикальная планировка территории (существующие и проектные отметки по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны); - проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территорий (организация отвода поверхностных вод); - существующие и проектируемые сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 1.2.9 Разбивочный чертеж красных линий. На чертеже показываются: - границы планируемой территории; - существующие и планируемые красные линии; - здания и сооружения; - границы и наименования технических зон инженерных сооружений и коммуникаций; номера концевых, поворотных точек с ведомостью координат; - расстояния между точками красных линий, углы поворота и радиус искривления красных линий; - прочие размеры, облегчающие вынос красных линий в натуру (на местность). 1.2.10 Графическая часть ГО и ЧС оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 и должна содержать: ситуационный план расположения объекта относительно зон возможной опасности, предусмотренных СНИП 2.01.51-90; схема звукопокрытия территории; ситуационный план возможной обстановки при возникновении ЧС природного и техногенного характера, в том числе при совершении теракта; ситуационный план эвакуации персонала и беспрепятственного ввода сил и средств ЛЧС. 1.2.11 Эскиз застройки территории. 1.2.12 3D- модель планировочных решений. На изображениях должна выявляться планировочная структура территорий деревень, и крупных станций канатных дорог, основные планировочные группы объектов, значимые визуальные точки восприятия (зоны въезда на территорию деревень, выката и основных пешеходных пространств) этажность застройки, принципиальное стилевое решение фасадов и кровли, принципа озеленения и благоустройства. Количество точек согласовывается с Заказчиком на этапе разработки проектных предложений. Пояснительная записка должна содержать данные об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, существующем использовании территории, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктуре, благоустройства территории; обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженерной и транспортной инфраструктур; предложения по организации социального и культурно-бытового обслуживания отдыхающих и обслуживающего персонала; распределение территории по формам собственности; предложения по режиму использования зон охраны памятников истории и культуры, последовательности осуществления мероприятий, предусмотренных проектом; основные технико-экономические показатели, в том числе минимальные и максимальные показатели застройки территории, показатели планируемого развития объектов транспортной инфраструктуры (объектов улично-дорожной сети, сооружений для хранения транспорта, иных объектов), максимальные показатели планируемых объемов инженерного обеспечения территории, минимальные показатели обеспеченности объектами социальной инфраструктуры. Пояснительная записка, обосновывающая принятые решения, должна содержать: - положения, касающиеся определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории. - мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне; решения по укрытию персонала объекта; обоснование потребного фонда защитных сооружений ГО; - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; решения по повышению устойчивости функционирования, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и в условиях чрезвычайных ситуаций; - мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности (совместно с разделом 6 «Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности ВТРК «Архыз»); - основные технические решения по обороту с отходами; - оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) в соответствии с приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 и природно-экологическое обоснование проектных решений; - расчет капиталообразующих затрат на реализацию проектных решений (сводный сметный расчет на каждый объект капитального строительства, выполненный по объектам аналогам и/или укрупненным показателям в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 г.); 1.3 Инженерные изыскания и археологические исследования, в объеме необходимом и достаточном для разработки проекта планировки территории. Иные вопросы планировки территории |
| 2. | Состав раздела «Проект межевания территории» | Проект межевания территории разрабатывается в виде графических материалов и пояснительной записки и содержит предложения по межеванию земельных участков (проектное межевание), а также расчеты и обоснования границ земельных участков проектируемых объектов капитального строительства. Графические материалы проекта межевания территории включают в себя чертежи межевания территории, выполненные в масштабе 1:2000 в местной системе координат и в системе координат МСК-09: 2.1. Схема межевания. Современное использование территории; 2.2 Схема межевания. Проектное предложение. На схеме отображаются: - красные линии; - линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений; - границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления резидентам ОЭЗ, а также физическим и юридическим лицам для строительства объектов социально-бытового назначения и линейных объектов; - границы зон с особыми условиями использования территорий; - границы зон действия публичных сервитутов, иных обременений и ограничений использования земельных участков. Пояснительная записка должна содержать сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особенностях межевания, обоснование принятых решений, в том числе, обоснование размеров и границ земельных участков, основные технико-экономические показатели проекта |
| 3. | Состав раздела «Правила землепользования и застройки» | Правила землепользования и застройки включают в себя: - порядок их применения и внесения изменений в указанные правила; - карту градостроительного зонирования; - правовой режим в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия. Графические материалы выполняются в масштабе М 1:2000 для туристических деревень, 1:5000 на Канатные дороги и горнолыжные трассы и иные объекты вне туристических деревень: 3.1 Карта градостроительного зонирования; 3.2 Карта зон с особыми условиями использования территории. В определении правового режима в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются: - виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; - ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 4. | Состав раздела «Общая схема организации строительства» | Разработка Общей схемы организации строительства ВТРК «Архыз» на подготовительный период, включающий в себя следующие разделы: - описание места расположения ВТРК «Архыз»; - определение очерёдности пусковых комплексов с учётом ППТ; - организационно-технологическая схема, определяющая пусковые комплексы строящегося ВТРК «Архыз»; - объекты внеплощадочной транспортной инфраструктуры, в т. ч. искусственные инженерные сооружения как постоянные, так и временные (мосты, тоннели, водопропускные трубы и т.д.); - объекты внеплощадочной инженерной инфраструктуры, предпочтительна прокладка в инженерном коридоре по трассе внешней автодороги; - объекты внутриплощадочной транспортной инфраструктуры, в т. ч. искусственные инженерные сооружения как постоянные, так и временные (мосты, тоннели, водопропускные трубы, стоянки и т.д.) в минимальных объёмах, необходимых для начала освоения строительной площадки, прокладка трасс временных дорог предпочтительна по трассам будущих постоянных дорог; - схема организации движения автотранспорта, в том числе сочетающая совместное перемещение транспортных потоков различного назначения после запуска в эксплуатацию первого пускового комплекса ВТРК «Архыз»; - объекты внутриплощадочной инженерной инфраструктуры (водоснабжение, канализация, электроснабжение, связь) в объёмах определения мест подключения; - определение мест сооружения инженерной защиты, включая внеплощадочные; - административно-бытовой комплекс для размещения служб технического заказчика (штаб), КПП с определением мест расположения и показателей; - мероприятия по информированию и предупреждению туристов о границах зон строительных работ; - укрупненный календарный план подготовительного и основного периодов строительства (директивный); - сметная стоимость и трудозатраты строительства объектов включённых в объём работ по Общей схеме организации строительства подготовительного периода; - укрупненно потребность в трудовых ресурсах, жилье, социально-бытовом обеспечении, возможность использования местной рабочей силы и привлекаемых специалистов, обоснование количества на подготовительный и основной периоды строительства; - охрана окружающей среды, экологическая безопасность как ключевой вопрос в разработке ОСОС; - безопасность и гигиена труда; - промышленная и пожарная безопасность; - охрана объектов; - схема эвакуации с объектов в случае наступления чрезвычайной ситуации; - варианты использования временных конструкций и сооружений после окончания работ подготовительного периода или способы их утилизации в случае состояния негодности; - варианты использования территории, на которой размещались временные объекты подготовительного периода после окончания работ; - временные отвалы грунта и площадки хранения ТБО; - определение мест размещения административно-бытовых (вахтовый городок, общежития для персонала, прачечная, столовая и др.) и производственно-хозяйственных (склады (открытые площадки и здания), места стоянки и обслуживания строительной техники, ограждения, растворобетонный узел, асфальтобетонный завод и т.д.) зданий и сооружений подрядных строительных организаций с обоснованием их количества и показателей и возможностью, последующего использования с учётом существующих в посёлке «Романтик»; - укрупненный строительный генеральный план застройки ВТРК «Архыз» с указанием границ пусковых комплексов, общих временных линейных объектов (дорог, линий электропередач и прочих) к каждому пусковому комплексу. Работы, вошедшие в общую схему организации строительства, должны обеспечить благоприятные условия для начала подготовительного и основного периодов строительства, служить основой для разработки проектов организации строительства и не дублировать эти работы |
| 5. | Состав раздела «План обустройства и соответствующего материально-технического оснащения» | План обустройства должен включать следующие разделы: 5.1 Общая информация и основные параметры ВТРК «Архыз», в том числе: - Схема расположения земельных участков. - Ландшафтные и климатические условия. - Историко-культурный и рекреационный потенциал. - Правовые основы создания. 5.2 Стратегия развития ВТРК «Архыз», в том числе: - Предложения по функционально-планировочной организации территории. - Предложения о развитии внешней инфраструктуры: транспортная доступность, сети электроснабжения, газоснабжения. 5.3 Общий план размещения объектов ВТРК «Архыз» (на основании материалов Проекта планировки территории). 5.4 Строительство объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и инфраструктуры обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности (совместно с разделом 6 «Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности ОЭЗ в границах ВТРК «Архыз» и прилегающей территории), обеспечивающей функционирование ВТРК «Архыз», в том числе: - Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры. 5.5 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры ВТРК «Архыз», включая: - Теплоснабжение; - Электроснабжение; - Водоснабжение; - Водоотведение; - Информационно-телекоммуникационные сети и сети связи; - Газоснабжение; - Пожарная безопасность; - Прочая инженерная инфраструктура. - Сводная таблица технических параметров инженерных коммуникаций. 5.6 Мероприятия по развитию горнолыжной инфраструктуры. 5.7 Мероприятия по организации оборота отходов на период строительства и эксплуатации объекта. 5.8 Приложения к разделам, перечисленным в п. 5: - Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и транспортной инфраструктуры (предоставляются Заказчиком в составе исходных данных, Часть I п. 4 «Общих требований» настоящего Технического задания); - Предварительные Технические условия (мероприятия) на технологическое присоединение (предоставляются Заказчиком в составе исходных данных, Часть I п. 4 настоящего Технического задания). 5.9 Приложения к Плану обустройства: - Перечень объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, объектов инфраструктуры обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности и мероприятий для обустройства и соответствующего материально-технического оснащения туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Зеленчукского района и прилегающей к ней территории (далее – Перечень подлежащих строительству объектов инфраструктуры), выполненный по прилагаемой форме (Приложение 2 к настоящему Техническому заданию), при этом: - по объектам, которые планируется финансировать за счет уставных средств Заказчика, ожидаемую стоимость объекта указывать в графах под названием «за счет уставных средств ОАО «КСК»; - по объектам, которые не планируется финансировать из уставных средств Заказчика, ожидаемую стоимость объекта указывать в графах «за счет средств резидентов ОЭЗ». 5.10 Перечень объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной инфраструктуры, инфраструктуры обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности и иной инфраструктуры и мероприятий для обустройства и соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зоны ВТРК «Архыз» и прилегающей к ней территории с обоснованием их необходимости. Указание характеристик объектов, оптимального количества обслуживающего персонала, количества вновь созданных рабочих мест. Форма данного Перечня согласовывается с Заказчиком после заключения договора. 5.11 Экономические обоснования со сметно-финансовым расчетом на планируемые к строительству за счет уставных средств Заказчика объекты инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры и мероприятий для обустройства и соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зоны на территории ВТРК «Архыз» (сводный сметный расчет на каждый объект капитального строительства, выполненный по объектам аналогам и (или) укрупненным показателям в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 г.) |
| 6. | Состав раздела «Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности ВТРК «Архыз» | В разделе «Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности ВТРК «Архыз» подлежат проработке вопросы определения расчетных (проектных) угроз и разработка модели нарушителя для ВТРК «Архыз», расчетные кризисные ситуации, требования к разработке перечня критически важных точек ВТРК «Архыз», цели и задачи обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, функциональные требования к системе комплексного обеспечения безопасности, требования к составу и структуре комплексного обеспечения безопасности, требования к проектным решениям и организации доступа в выделенные зоны, физической охраны, требования к техническим системам обеспечения безопасности, системам связи, органам управления безопасностью, обеспечению безопасности на этапе строительства и эксплуатации. 6.1 Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности ВТРК «Архыз», включая мероприятия по обеспечению функционирования: - Системы обеспечения безопасности периметра комплекса; - Контрольно-пропускного пункта на автомобильной дороге на въезде на территорию комплекса размерами 6х6 кв.м.; Ситуационного центра (центра мониторинга безопасности) общей площадью до 3 000 кв.м.; - Системы охранного телевидения; - Системы охранного освещения; - Системы охранной и тревожной сигнализации; - Системы передачи данных; - Системы выявления диверсионно-террористических средств; - Вертолетной площадки для типа вертолета МИ-8; - Кинологического центра (питомника) из расчета на 6 собак группового размещения, расположенного на удалении не менее 500 м от жилых помещений, столовых, кухонь, выгребных ям, а также производств с вредными отходами. В состав центра должны входить: вольеры для собак, кормокухня, склад для сыпучих продуктов и холодильник, дрессировочная площадка, моечное помещение и душевая для личного состава. Дрессировочная площадка оборудуется на территории питомника (вивария) или в непосредственной близости от него для подготовки и тренировки, физического развития служебных собак и поддержания у них на должном уровне навыка преодоления различных препятствий. Учебная команда служебного собаководства, кроме перечисленных выше помещений, должна иметь: учебный класс для проведения теоретических занятий; общежитие для курсантов; канцелярию для руководства команды; помещение для дежурного наряда и вожатых; - число вольеров по количеству служебных собак, привлекаемых на учебные сборы. - Объектов инженерной защиты (в т.ч. ограждения критически важных зданий и сооружений); - Системы обеспечения подвижной радиосвязи; - Участковых пунктов полиции в курортных деревнях площадью до 150 кв.м.; - Отдела полиции по обслуживанию территории ВТРК «Архыз» для размещения 75 сотрудников, общей площадью 1750 кв.м. - Системы информирования и оповещения; - Системы экстренной связи в местах массового скопления людей. Перечисленные в п. 6 материалы должны включать в себя пояснительную записку и принципиальные схемы |
| III. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ |
| 1. | Форма представления материалов, требования к их оформлению комплектации и передаче | Инженерно-топографические планы масштаба 1:5000 на территории Зеленчукского района в границах ОЭЗ. Инженерно-топографические планы масштаба 1:2000 территорий туристических деревень на территории Зеленчукского района в границах ОЭЗ. Графические материалы выполняются в масштабе М 1:2000. Материал необходимо представлять на отдельных листах в масштабе 1:2000 для туристических деревень, 1:5000 на Канатные дороги, горнолыжные трассы и иные объекты вне курортных деревень: 1.1. Схема расположения элемента планировочной структуры (ситуационный план), (в масштабе 1:50000); 1.2 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план; 1.3 Схема межевания. Современное использование территории; 1.4 План красных линий (основной чертеж) с обозначением дорог, улиц, проездов, красных линий, линий регулирования застройки, линий связи, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, элементов благоустройства, объектов капитального строительства. 1.5 Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории. 1.6 Схема инженерного обеспечения территории с учетом прилегающей к ней территории, в том числе: - Теплоснабжение; - Электроснабжение; - Водоснабжение; - Водоотведение; - Информационно-телекоммуникационные сети и сети связи; - Газоснабжение; - Пожарная безопасность; - Прочая инженерная инфраструктура ВТРК «Архыз». - Сводная схема инженерных коммуникаций. 1.7 Схема проектных границ зон с особыми условиями использования территории (границы зон планировочных ограничений, линий регулирования застройки, технических, охранных, санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны, зон охраны и регулирования объектов историко-культурного наследия и т.д.). 1.8 Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 1.9 Схема благоустройства и озеленения территории туристических деревень. 1.10 Схемы вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. 1.11 Графическая часть ГО и ЧС оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013. 1.12 Схема мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности. 1.13 Поперечные профили улиц и дорог с раскладкой инженерных сетей. 1.14 Комплексная, природно-экологическая оценка территории. 1.15 Карты-схемы санитарно-экологического состояния и зонирования территории. 1.16 Схема очередности освоения функционального зонирования территории. 1.17 Карта градостроительного зонирования; 1.18 Эскиз застройки территории; 1.19 3D-визуализация (количество точек согласовывается с Заказчиком). 1.20 Схема межевания. Проектное предложение. 1.21 Пояснительная записка в соответствии с пунктом 2, раздела II задания (содержание работ). 1.20 Утверждаемая часть проекта планировки. 1.22 Разбивочный чертеж красных линий. 1.23 Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 1.24 Чертеж линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры. 1.25 Положение о характеристиках планируемого развития территории и размещении объектов капитального строительства, включающее информацию о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, сводный расчет по организации и развитию инфраструктуры. 1.26 Положение о размещении объектов капитального строительства. 1.27 Результаты инженерных изысканий (по видам изысканий) и археологических исследований, содержащие пояснительные записки, текстовые и графические материалы, соответствующие требованиям нормативно-технической документации и техническому заданию. Электронный вид технического отчета должен соответствовать бумажному варианту. Подрядчик готовит материалы проекта по форме к проведению согласований, готовит демонстрационные материалы для рассмотрения и публичных слушаний. Представляет Заказчику работу в полном объеме. Подрядчик корректирует материалы по замечаниям согласующих организаций. Подготавливает материалы проекта для проведения повторных согласований. Подрядчик снимает замечания согласующих организаций и подготавливает откорректированные материалы проекта. Подрядчик готовит демонстрационные материалы отредактированного и согласованного проекта |
| 2. | Требования к согласованию и утверждению проекта | Согласовать с Заказчиком в предварительном порядке: - перечень объектов капитального строительства и объектов инфраструктуры. - подробный План-график выполнения Работ по Договору (рекомендуемым форматом предоставления является формат Программного обеспечения Spider Project). Согласовать совместно с Заказчиком документы, разработанные в соответствии с «Составом материалов» Части II настоящего Технического задания: - в Правительстве Карачаево-Черкесской Республики, - в администрации Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, - в МВД России по Карачаево-Черкесской Республике, - в Управлении ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике; - в Пограничном управлении ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике; - в Министерстве экономического развития Российской Федерации, - при необходимости – в Наблюдательном совете особой экономической зоны. Согласования выполняются Подрядчиком совместно с Заказчиком. Затраты на согласование проекта включены в стоимость работ |
| 3. | Количество экземпляров, выдаваемых Заказчику | Подрядчик выдает по 6 экз. документации на бумажном носителе (в том числе два экземпляра - подлинника) и 4 экземпляра на электронном носителе на каждый вид работ |
| 4. | Требования к передаче материалов на электронных носителях | Электронная версия комплекта графической документации выполняется в программе AutoCAD 2010 в формате DWG и дублируется в Adobe acrobat в формате PDF, текстовая документация выполняется в формате Word и Adobe acrobat в формате PDF и комплектно передается на DVD-R (DVD-RW) диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). Маркировка дисков выполняется печатным способом с указанием: наименования территории, на которую выполняется план обустройства, Заказчика, Подрядчика, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Требования к форматам данных: Форматы к отчетным материалам и к картографическим данным. Форматы векторных данных: AutoCAD (.dwg). Формат .dwg должен поддерживаться всеми версиями с 2007 по 2010. Использование других векторных форматов подлежит дополнительному согласованию. Каждый документ должен называться в соответствии с фактическим содержанием и при открытии в соответствующих программах иметь вид окончательно-сформированного документа (в утвержденной версии), готового к печати в PDF в соответствующем масштабе. Форматы растровых данных: (.tif, .jpg, .png), с файлами геопривязки, если есть. Форматы основной, сопроводительной, дополняющей документации: .doc, .xls, .pdf. Кодировка: Windows 1251 Cyrillic. Геодезические параметры: - Местная система координат Росреестра МСК-09, Система высот Балтийская 1977 года. Состав и содержание диска должны соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т. п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционных систем Windows XP/ Windows Vista/Windows 7 |
| 5. | Срок действия задания | В течение срока выполнения работ (согласно Календарному плану) |

Приложение:

1. Схема границ ОЭЗ на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 1 л.

2. Форма Перечня подлежащих строительству объектов инфраструктуры на 1 л.

СОГЛАСОВАНО от Исполнителя

СОГЛАСОВАНО от Заказчика

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Техническому заданию №_________________ от «___» ________2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ |
| подлежащих строительству объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной инфраструктуры, инфраструктуры обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности и иной инфраструктуры |
| особой экономической зоны на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | млн. руб. |
| № | Наименование и местонахождение объектов | год начала и год окончания строительства/ срок ввода в эксплуатацию (квартал, год) | мощность объекта (в соответствии с заключением госэкспертизы, проектом планировки территории, действующим перечнем объектов) | Ожидаемая стоимость объекта (в соответствии с заключением госэкспертизы или на основании сводного сметного расчета) или твердая договорная цена | профинансировано на 01.01.2014 г. за период строительства | остаток средств финансирования на 01.01.2014 г. | Объем финансовых обязательств | Финансирование на 2016-2017 гг. | Примечание (наличие обоснования) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета субъекта РФ |  | всего | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета субъекта РФ | всего | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета субъекта РФ | всего | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета субъекта РФ | всего | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета субъекта РФ |  |
|  |  |  |  | Всего | за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | доли финансирования по соглашению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полученные соотношения долей финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капвложения - ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка документации по планировке территории ОЭЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство объектов на территории ОЭЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроме того |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от Администрации Зеленчукского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глава Администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ОАО "КСК": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №

на выполнение работ по разработке Проекта планировки территории, разработке Проекта межевания территории, Общей схемы организации строительства, Правил землепользования и застройки, Плана обустройства и соответствующего материально-технического оснащения туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики (Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз») и прилегающей к ней территории

г. Москва							 «____ »______________ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» (ОАО «Курорты Северного Кавказа»), в лице Генерального директора С.В. Верещагина, действующего 
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны

и Общество…….. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Заглавия, используемые в настоящем Договоре, представлены исключительно 
для удобства, их не следует учитывать при толковании договора.

- Слова, приведенные в единственном числе, обладают тем же значением, 
что и во множественном, и наоборот.

- В случае если любое условие или положение Договора будет признано недействительным, это обстоятельство не влечет за собой недействительность любых иных условий или положений Договора. Такие условия и положения Договора остаются действительными, как если бы условие или положение Договора, признанное недействительным, не являлось частью Договора.

- В случае, если в Договоре содержится ссылка на какой-либо документ, следует считать, что такая ссылка сделана также и на любое изменение или дополнение к такому документу, а равно и на документ, заменяющий основной документ, за исключением изменений, дополнений и замещений, выполненных в нарушение условий Договора.

- Для целей Договора применяются следующие термины и толкования:

ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Документация – разработанные материалы Проекта планировки территории, Проекта межевания территории, Общей схемы организации строительства, Правил землепользования 
и застройки, Плана обустройства и соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зоны.

Заказчик – юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство Объектов проекта, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку градостроительной и проектной документации для их строительства.

ПЗЗ - Правила землепользования и застройки (Ст.30 ГрК РФ) – документ градостроительного зонирования, в котором устанавливаются территориальные зоны, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами (Ст.36 ГрК РФ).

Подрядчик – юридическое лицо, выполняющее комплекс работ по разработке Проекта планировки территории, Проекта межевания территории, Общей схемы организации строительства, Правил землепользования и застройки, Плана обустройства и соответствующего материально-технического оснащения  особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской республики ВТРК «Архыз» и прилегающей к ней территории, предусмотренных настоящим Договором.

ИРД – исходно-разрешительная документация, документация, необходимая для подготовки документов, предусмотренных статьями 42 — 43 Градостроительного кодекса РФ.

ОСОС - Общая схема организации строительства, документация, в которой укрупненно решаются вопросы рациональной организации строительства всего комплекса объектов 
ВТРК «Архыз».

ОЭЗ - часть территории Российской Федерации, которая определяется Правительством Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности.

ППТ - Проект планировки территории (Ст.42 ГрК РФ) – документация по планировке территории для обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных 
для строительства и размещения линейных объектов. В соответствии с Федеральным законом  
от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» подлежит согласованию и утверждению в органах управления ОЭЗ и в соответствии с требованиями п. 2 Части III Технического задания (Приложения 1 к Договору).

ПМТ - Проект межевания территории (Ст.43 ГрК РФ) – документация по планировке территории для установления на местности границ особых экономических зон и других административно-территориальных образований, границ земельных участков с закреплением таких границ межевыми знаками и определению их координат. В соответствии с Федеральным законом  от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» подлежит согласованию и утверждению в органах управления ОЭЗ и в соответствии с требованиями п. 2 Части III Технического задания (Приложения 1 к Договору).

ПО - план обустройства и соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зоны и прилегающей к ней территории, документ, разрабатываемый 
в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», где определяется состав и стоимость объектов капитального строительства, финансирование строительства которых возлагается на ОАО «КСК» 
как управляющую компанию особой экономической зоны.

Проект – Проект создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея».

План-график – документ, содержащий детализированный перечень Работ по Договору, взаимоувязанных между собой по срокам выполнения.

Работы – комплекс работ по разработке Документации, указанной в п. 1.1. Договора 
и в Техническом задании (Приложение № 1 к  Договору), согласованию и утверждению Документации органами управления ОЭЗ и в соответствии с требованиями п. 2 Части III Технического задания (Приложения 1 к Договору).

Рабочий день – означает любой день недели, за исключением субботы, воскресенья 
и нерабочих праздничных дней в Российской Федерации.

Территория реализации Проекта – земельные участки, расположенные в границах особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарского Края и Республики Адыгея, принадлежащие Заказчику на праве аренды, приобретенные Заказчиком в собственность, а также находящиеся у Заказчика на ином вещном праве, на которых предполагается строительство Объектов проекта.

ТУ – технические условия.

ВТРК – всесезонный туристско-рекреационный комплекс, обустроенная совокупность объектов горнолыжной, гостиничной, инженерной инфраструктуры в границах особой экономической зоны.

Этап работ – комплекс работ, имеющий самостоятельное значение.

# ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в срок 
и на условиях Договора, собственными силами выполнить Работы по разработке Проекта планировки территории, Проекта межевания территории, Общей схемы организации строительства, Правил землепользования и застройки, Плана обустройства и соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской республики ВТРК «Архыз» и прилегающей к ней территории, а также совместно с Заказчиком осуществлять согласование и утверждение Документации с органами управления ОЭЗ и в соответствии с требованиями п. 2 Части III Технического задания (Приложения 1 к Договору).

# СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Сроки начала и окончания выполнения Работ и разработки Документации устанавливаются в Календарном плане, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 2 к Договору).

2.2. Задержка сроков, произошедшая по вине Подрядчика, влечет наступление ответственности Подрядчика и наложение штрафных санкций в соответствии с п. 7.3 настоящего Договора.

# ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Подрядчик обязуется:

3.1.1	Выполнить Работы в соответствии с требованиями, установленными Техническим заданием (Приложение № 1 к  Договору), Календарным планом (Приложение 2 к Договору), требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и другим действующим нормативными актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы 
и т.д.) в части состава, содержания и оформления разрабатываемой Документации и получить необходимые согласования.

Подрядчик несет всю полноту ответственности за соответствие разработанной Документации требованиям действующих нормативных документов, комплектность, качество 
и сроки выполнения Работ.

3.1.2 Передать Заказчику результаты Работ в предусмотренные Календарным планом (Приложение № 2 к  Договору) сроки.

3.1.3 Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе 
о внесении изменений и дополнений в Документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

3.1.4 Совместно с Заказчиком участвовать в проведении согласования Документации 
в минимально возможные сроки, за свой счет исправлять Работу по замечаниям Заказчика 
и органов, осуществляющих согласования.

3.1.5 Подрядчик не имеет права вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в Документацию.

3.1.6 Письменно регулярно информировать Заказчика о состоянии дел по выполнению Плана-графика настоящего Договора, но не реже 1 раза в неделю.

3.1.7 В минимально возможный срок и за свой счет устранять недоделки и дополнять Документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты Документации, разрабатываемой Подрядчиком или ее не соответствия условиям настоящего Договора.

3.1.8 Принимать участие в совещаниях, проводимых Заказчиком, по письменному приглашению Заказчика.

3.1.9 По требованию Заказчика принимать участие в проведении публичных слушаний 
и согласований.

3.1.10 Уведомлять Заказчика о каждом созданном результате работ по настоящему Договору  в 5-дневный срок.

3.1.11 Включать в договоры, заключаемые с субподрядчиками работ, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Подрядчиком принятых по настоящему Договору обязательств, включая условия в отношении прав на созданные результаты интеллектуальной деятельности, в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.12 Уведомить Заказчика о намерении заключения договоров субподряда и получить письменное согласие Заказчика на выбор субподрядных организаций. Привлекаемые субподрядные организации должны иметь соответствующие разрешения, допуски и лицензии 
на соответствующие виды работ. При нарушении порядка привлечения субподрядных организаций Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.

3.1.13 Назначить в трехдневный срок с даты подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход Работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

3.1.14 Подрядчик гарантирует Заказчику полное отсутствие прав третьих лиц 
на разработанную Документацию  по настоящему Договору.

3.1.15 Исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.17. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику в письменном виде информацию 
о собственниках Подрядчика, включая конечных бенефициаров с предоставлением документов.

В случае изменений информации о собственниках Подрядчика, включая конечных бенефициаров, последний обязан представить Заказчику информацию о таких изменениях 
в письменном виде в течение 5 (Пяти) дней с даты изменений с предоставлением подтверждающих документов.

3.2 Подрядчик имеет право:

3.2.1	Требовать от Заказчика осуществить приемку результатов Работ, выполненных 
с соблюдением требований настоящего Договора.

3.2.2. Требовать от Заказчика произвести оплату за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком по настоящему Договору Работы в соответствии со статьей 4 настоящего Договора.

3.2.3 Требовать от Заказчика предоставления Исходных данных, необходимых 
для выполнения работ по настоящему Договору в объеме, предусмотренном Техническим заданием (Приложение №1 к Договору). Подрядчик самостоятельно обеспечивает сбор 
и уточнение необходимых дополнительных исходных данных.

3.3	Заказчик обязан:

3.3.1	 Передать Подрядчику Исходные  данные  для выполнения Работ в объеме, предусмотренном  Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

3.3.2	Назначить в трехдневный срок с даты подписания настоящего Договора представителей Заказчика, ответственных за ход Работ по настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

3.3.3	Своевременно производить приемку и оплату разработанной в соответствии 
с настоящим Договором Документации и выполненных работ.

3.3.4 Исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3.4 Заказчик имеет право:

3.4.1 Осуществлять текущий контроль соответствия качества Работ, выполняемых Подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками, требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), действующим законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации.

Контроль осуществляется без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика 
и привлекаемых им субподрядчиков непосредственно Заказчиком, либо уполномоченными 
им лицами.

3.4.2 Требовать от Подрядчика предоставления результатов Работ, соответствующих требованиям настоящего Договора и приложений к нему, в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 2 к Договору).

3.4.3 В любое время требовать от Подрядчика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Соответствующее требование должно быть оформлено в письменной форме.

3.4.4 Требовать от Подрядчика принимать участие в проведении публичных слушаний 
и согласований.

3.4.5 Заказчик имеет право изменить Техническое задание, письменно уведомив об этом Подрядчика с приложением нового Технического задания или изменений к нему, а Подрядчик обязан незамедлительно (в любом случае не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента получения нового задания от Заказчика) уведомить Заказчика о необходимости заключения дополнительного соглашения в случае, если изменение Технического задания влияет на цену настоящего Договора, предусмотренную п. 4, и/или на сроки выполнения работ, предусмотренных в Календарном плане (Приложение № 2 к Договору). Не уведомление или несвоевременное уведомление Подрядчиком Заказчика о наличии указанных обстоятельств лишает Подрядчика права ссылаться на изменение сроков и/или увеличение стоимости выполняемых работ по настоящему Договору, а работы 
по изменённому заданию будут рассматриваться Сторонами как ранее включённые в общий объём работ по Договору.

3.4.6 Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем бесспорном порядке 
по своей инициативе в случаях:

а) нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, по причинам, не зависящим 
от Заказчика, более чем на 1 (Один) месяц;

б) задержки по вине Подрядчика начала выполнения Работ на срок свыше 7 (Семи) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

в) аннулирования необходимых разрешений Подрядчика, наступления любых иных событий, в результате которых Подрядчик лишается права на выполнение Работ;

г) объявление Подрядчиком о своей ликвидации;

д) признание Подрядчика банкротом;

е) неисполнение/частичное неисполнение обязательств, предусмотренных в п.3.1.17. настоящего Договора;

ж) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.6.1 При расторжении Заказчиком Договора по любому из вышеуказанных оснований, 
 Заказчик вправе передать Работы другому Подрядчику.

3.4.6.2 Передача всего объёма выполненных Работ и соответствующей Документации, 
в том числе полученной от Заказчика, осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 728 
и ст. 729 ГК РФ в сроки, установленные Заказчиком с учётом потребности Заказчика передать незавершённый результат Работы новому Подрядчику и недопущения срыва сроков выполнения работ, но в пределах разумных сроков для передачи незавершённого результата Работ 
и Документации, и при условии оплаты сданной и принятой Заказчиком Работы в строгом соответствии с настоящим Договором.

# ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1 Подрядчик в течение 5 (Пяти) дней с момента подписания Договора согласовывает 
с Заказчиком подробный План-график выполнения Работ по Договору (форматом предоставления является формат Программного обеспечения Spider Project).

4.2 Результаты Работ оформляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

4.3 Документация по настоящему Договору разрабатывается и  представляется Заказчику 
в виде законченных и полностью оформленных документов, согласованных в установленном порядке.

4.4 Готовность Документации подтверждается подписанием Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:

4.4.1 В сроки, установленные Календарным планом (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ 
в двух экземплярах. Одновременно с Актом сдачи-приемки работ, Подрядчик передает Заказчику 1 (Один) комплект Документации (на бумажном носителе и в электронном виде 
в формате разработки) по накладной. Дата подписания накладной Заказчиком (в случае передачи результатов Работ нарочным), либо дата вручения результатов Работ Заказчику, указанная 
в уведомлении о вручении (в случае направления результатов Работ по почте), подтверждает получение Заказчиком разработанной Подрядчиком Документации на рассмотрение.

4.4.2 Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты подписания накладной о передаче Документации по данному этапу реализации Договора 
и получения Акта сдачи-приемки работ. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки работ по Договору или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ 
и акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом указанные доработки осуществляются Подрядчиком за свой счет. Если Подрядчик в установленный в акте срок не произведет необходимых доработок, то Заказчик вправе привлечь для их выполнения третьих лиц. При этом все расходы Заказчика, связанные с выполнением необходимых доработок третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком. Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) подписывается Заказчиком после устранения замечаний 
и претензий. Основанием для отказа в приемке Работ является несоответствие Документации, разработанной Подрядчиком, требованиям, перечисленным в пункте 3.1.1  Договора, и прочим положениям Договора.

4.5 После приемки Заказчиком откорректированной Документации Подрядчик передает Заказчику 6 (шесть) комплектов Документации (в том числе два экземпляра - подлинника) на бумажном носителе и 4 (четыре) экземпляра в электронной версии, на оптических носителях. Документация на оптическом носителе предоставляется в форматах тех программных продуктов,
 с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF. Расхождений положений Документации, переданной на бумажном носителе, 
и положений в электронном виде не допускаются.

4.6 Датой выполнения работ по этапу является дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

4.7 Датой окончания работ по Договору в целом является дата подписания Заказчиком представленного Подрядчиком Акта приемки-передачи выполненных работ.

4.8 Подрядчик предоставляет Заказчику и органам управления ОЭЗ документы 
(в отсканированном виде в форматах TIF) использованные Подрядчиком и/или его субподрядчиками при выполнении Работ по настоящему Договору, на которые имеются ссылки 
в ППТ и ПМТ по его запросу в течение 3 (Трех) рабочих дней.

4.9 Право собственности на результаты Работ, полученные в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, принадлежит Заказчику со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору. Результаты работ могут использоваться Подрядчиком для выполнения работ по Договору. Заказчик вправе использовать Документацию либо разрешать 
ее использование третьим лицам, реализовывать Документацию, а так же заключать любые сделки, в том числе связанные с реализацией, переработкой, корректировкой Документации, разработанной Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором.

4.10 Подрядчик не имеет право передавать результаты работ третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.11 Подрядчик может передать результаты работ в целях выполнения настоящего Договора своим субподрядчикам по настоящему Договору без письменного согласия Заказчика при наличии в договорах субподряда условия, запрещающего передачу субподрядчиками таких результатов Работ третьим лицам.

4.12 Согласование Документации Представителем Заказчика не освобождает Подрядчика 
от ответственности за качество Документации, за ошибки и упущения, которые могут быть в ней допущены.

4.13 Все дополнительные Работы, подлежащие выполнению Подрядчиком, связанные 
с качеством ранее выпущенной Подрядчиком Документацией, даже в случае, если Документация была согласована Представителем Заказчика, являются ответственностью Подрядчика 
и выполняются за счет его сил и средств.

# СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ

5.1 Цена Работ по Договору на основании Сметы на разработку Проекта планировки территории, Проекта межевания территории, Общей схемы организации строительства, Правил землепользования и застройки, Плана обустройства и соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 
на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской республики 
ВТРК «Архыз» и прилегающей к ней территории (Приложение № 3 к Договору) в текущем уровне цен - _________ (цифрами и прописью) рублей __ копеек, кроме того НДС 18%________ (цифрами 
и прописью) рублей ___ копеек, всего с НДС___ (цифрами и прописью) рублей___копеек.

Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. В цену Договора входят все налоги, пошлины, сборы, вознаграждение Подрядчика и вознаграждение Подрядчика за отчуждение исключительных имущественных прав на результат Работ в размере 50 000 руб. 00 коп. (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 9 000 руб. 00 коп. (Девять тысяч рублей 00 копеек), а также расходы, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.2	Заказчик на основании счета выставленного Подрядчиком производит в течение 
10-ти рабочих дней авансовый платеж в размере 30% от Цены Работ по настоящему Договору 
в сумме __________(сумма прописью) рублей ____копеек, кроме того НДС 18%________ (цифрами и прописью) рублей ___ копеек.

5.3 Задержка выплаты авансового платежа не является основанием для прекращения Работ или изменения сроков Работ, установленных в п. 2 настоящего Договора и Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему Договору).

5.4 Последующая оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется в течение 
10 рабочих дней после предоставления Подрядчиком счета на оплату и счета-фактуры 
на основании подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ, 
с учетом ранее выплаченного аванса.

5.5 Заказчик вправе задержать оплату выполненных Подрядчиком Работ до устранения следующих обстоятельств:

- задержки выдачи органами, согласующими (утверждающими) Документацию, 
до получения согласования (утверждения);

- получения отказа в согласовании (утверждении) органов, согласующих документацию - 
до получения согласования (утверждения);

5.6 Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику счет-фактуру ко всем Актам сдачи-приемки этапов работ в соответствии с настоящим Договором, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.7 Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный 
в реквизитах настоящего Договора, а также другими средствами и способами, не запрещенными законодательством РФ.

5.8 Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика или с момента подписания соглашения 
об отступном, акта прекращения обязательств зачетом встречных требований и т.д.

# ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по  Договору, если такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после подписания Договора. Обстоятельства непреодолимой силы означают чрезвычайные события или обстоятельства, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить доступными ей средствами. Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия, или  любое действие,  связанное с военным приготовлением, условия, вытекающие из состояния войны, независимо  от того, имелось ли или  нет  объявление войны, революции, бунты, гражданские  волнения, акты терроризма, реквизиция, мобилизация, любые действия вооруженных сил, гражданская война, эмбарго, любое распоряжение, решение властей или отсутствие  или  задержка административных или правительственных решений, пожары, взрывы, саботаж, а также любые иные обстоятельства, выходящие за пределы разумного контроля любой из Сторон.

6.2 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая 
в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна незамедлительно, но не позднее 24 (Двадцати четырех) часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону, и не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления обстоятельств непреодолимой силы представить другой Стороне  копии документов, подтверждающих наличие указанных обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и существования  обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентными органом государственной власти Российской Федерации.

6.3 Со дня наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Договора приостанавливается до дня, определяемого Сторонами Договора.

6.4 В случае если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 30 (Тридцати) рабочих дней, Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения Работ по Договору и заключить дополнительное соглашение 
с обязательным указанием новых сроков, порядка взаимодействия и стоимости, которое с момента подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть Договор в соответствии с действующим российским законодательством.

# РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1 Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, 
в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются Сторонами путем переговоров.

7.2 Стороны предусматривают обязательный досудебный  порядок урегулирования споров путем направления претензий. Претензия оформляется в письменной форме 
и направляется той Стороне, которая допустила нарушение условий Договора. В претензии перечисляются нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора, а также указываются действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Срок рассмотрения претензии  не может превышать 10 (Десяти) рабочих  дней с момента 
ее получения.

7.3 В случае, если указанные споры, разногласия и требования не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

7.4 Договор составлен в соответствии с нормами материального права Российской Федерации. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регулируются законодательством Российской Федерации, в том числе строительными нормами и правилами, государственными стандартами, техническими регламентами, техническими условиями и прочими нормативными документами в области строительства.

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе документации. При обнаружении недостатков в документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет устранить  выявленные недостатки, 
а также возместить Заказчику причиненные убытки.

8.3 За нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных Календарным планом (Приложение № 2 к Договору), в том числе согласованных сроков доработок, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока окончания выполнения работ. Размер неустойки составляет 
0,5 % от цены невыполненной в срок Работы за каждый день просрочки.

8.4 В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Подрядчика, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки и в течение 
15 (Пятнадцати) банковских дней после получения мотивированного требования Заказчика возвратить денежные средства в размере цены невыполненных Работ, а также выплатить штраф 
в размере 10 % от цены невыполненных Работ.

8.5 В случае обнаружения после сдачи результатов Работ соответствующих недостатков (несоответствие техническим нормам и правилам, Исходным данным, а также требованиям Технического задания) Подрядчик обязан за свой счет устранить их по требованию Заказчика, 
а также уплатить штраф в размере 8% (восьми процентов) от цены некачественно выполненных Работ. Если Подрядчик не устранит недостатки в течение указанного Заказчиком срока, 
то Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц. Все расходы, связанные 
с устранением недостатков третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.6 В случае задержки срока оплаты выполненных Работ, установленные 
в статье 4 Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки на сумму несвоевременной оплаты в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. При этом Заказчик несет ответственность за задержки таких платежей только в том случае, если просрочка оплаты произошла  по его вине.

8.7 Неустойки и штрафные санкции уплачиваются при наличии соответствующего письменного требования Сторон. Заказчик имеет право удерживать неустойку из последующих платежей.

8.8 Уплата неустойки, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств 
по настоящему Договору.

8.9 Подрядчик обязан освободить Заказчика от ответственности и возместить ему ущерб вследствие и в результате какого-либо нарушения своих обязательств.

8.10 Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, возникшие в результате предъявления третьими лицами имущественных и иных требований, возникших в результате недостатков 
в документации, а также нарушением Подрядчиком при выполнении обязательств по настоящему Договору прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности.

8.11 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия, произведенные привлеченными им субподрядчиками как за свои собственные, включая ответственность 
за качество Работ и за любой ущерб, нанесенный данными субподрядчиками объекту, Заказчику или третьим лицам.

8.12 В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора в соответствии 
с действующим законодательством и условиями Договора он обязан произвести оплату надлежаще выполненных Подрядчиком  и принятых Заказчиком работ, упущенная выгода 
не возмещается.

8.13 При отказе Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору 
по обстоятельствам, за которые другая Сторона несет ответственность в соответствии 
с законодательством и условиями настоящего Договора, виновная Сторона должна возместить потерпевшей Стороне все возникающие в связи с этим убытки.

8.14 При расторжении настоящего Договора по вине Подрядчика, последний возмещает убытки Заказчика.

8.15 В случае одностороннего расторжения Договора Заказчик направляет Подрядчику уведомление. Договор будет считаться расторгнутым со дня, следующего за днем получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

8.16 Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан немедленно (в любом случае не позднее 10 дней) письменно известить об этом Заказчика, 
а Заказчик имеет право приостановить работу. В случае приостановки работ Заказчик 
в 15-дневный срок принимает решение о дальнейшем продолжении работ или совместное 
с Подрядчиком решение об изменении условий или расторжении Договора.

8.17 Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

# СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

  - Изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

  - Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

# УВЕДОМЛЕНИЯ

10.1 Любые сообщения между Сторонами должны совершаться в письменной форме, 
и считаются направленными, если они отправлены по почте заказным письмом (телеграммой) 
по адресу Стороны, указанному в Договоре. Любые сообщения между Сторонами считаются полученными в дату поступления такого уведомления по адресу Стороны, указанному в Договоре, при соблюдении следующих условий:

- при вручении лично – на дату вручения, указанную на копии уведомления/сообщения получившим его лицом;

- при направлении курьерской почтой – на дату доставки, указанную в документах курьерской службы;

- при направлении заказным письмом с уведомлением –  на дату вручения, указанную на  уведомлении о вручении.

Соблюдение этой процедуры не мешает Сторонам пользоваться услугами оперативной связи (факсимильной связью, электронной почтой) при исполнении Договора, с обязательным предоставлением оригиналов документов в течение 3 (Трёх) рабочих дней.

10.2 Сторона, адрес, иные реквизиты которой изменились, обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону. Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону 
об изменении адреса, иных реквизитов, несет риск последствий неисполнения данной обязанности.

# УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

11.1 Подрядчик обязан назначить уполномоченных представителей, которые уполномочиваются действовать от имени Подрядчика для исполнения настоящего Договора. 
В этом случае Подрядчик должен незамедлительно проинформировать Заказчика о Ф.И.О. 
и контактных данных (почтовом адресе, номерах телефона и факса, адресе электронной почты) назначенных уполномоченных представителей Подрядчика, а также об их обязанностях 
и полномочиях и предоставить письменное подтверждение полномочий (договор и/или доверенность).

11.2 Заказчик обязан назначить уполномоченных  представителей Заказчика, которые уполномочиваются действовать от имени Заказчика для исполнения настоящего Договора. В этом случае Заказчик должен незамедлительно проинформировать Подрядчика о Ф.И.О. и контактных данных (почтовом адресе, номерах телефона и факса, адресе электронной почты) назначенных уполномоченных представителей Заказчика, а также  об  их  обязанностях и полномочиях 
и предоставить письменное подтверждение полномочий (договор и/или доверенность).

11.3 Уполномоченный представитель Заказчика, которому передаются соответствующие обязанности или делегируются полномочия, вправе отдавать указания Подрядчику только 
в рамках указанных обязанностей или полномочий.

11.4 Стороны вправе заменить назначенного уполномоченного представителя, уведомив 
об этом другую Сторону не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты предполагаемой замены.

# КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1 Условия настоящего Договора, включая дополнительные соглашения и приложения 
к нему, конфиденциальны и не подлежат разглашению. Если иное не будет установлено Сторонами, конфиденциальными являются также все получаемые Сторонами друг от друга 
в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали (станут) известны без участия Сторон от третьих лиц.

12.2 Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные 
с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.

12.3 Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения 
в течение последующих 10 (Десяти) лет.

12.4 Стороны принимают все необходимые меры к защите от несанкционированного доступа посторонних лиц к информации, относящейся к условиям настоящего Договора, включая дополнительные соглашения и приложения к нему, а также к сведениям и информации, полученным ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

# ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

- Все полученные при выполнении Работ по настоящему Договору результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении работ (этапа работ) 
по Договору, охраняемые или способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетной документации.

- Подрядчик передает (отчуждает) в полном объеме Заказчику исключительные права на все объекты авторских прав созданные в рамках настоящего Договора, в том числе являющиеся Результатами работ. Исключительное право на указанные результаты интеллектуальной деятельности переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

- Подрядчик гарантирует Заказчику:

что Подрядчик обладает исключительными правами на все результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по настоящему Договору передаются Заказчику в полном объеме и такая передача не нарушает прав третьих лиц;

что Подрядчик надлежащим образом урегулировал с авторами - гражданами, чьим творческим трудом были созданы результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по настоящему Договору передаются Заказчику в полном объеме, все вопросы выплат авторского вознаграждения и личных неимущественных прав указанных авторов.

- В случае, если гарантии, содержащиеся в п. 13.3 будут нарушены, Подрядчик обязуется принять меры, которые обеспечат Заказчику приобретение в полном объеме прав 
на результаты интеллектуальной деятельности, права на которые по настоящему Договору передаются (отчуждаются) Заказчику в полном объеме или (по согласованию с Заказчиком) обеспечат беспрепятственное использование указанных результатов.

- В случае невозможности обеспечить выполнение условий, указанных в п. 13.3, Договора Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные убытки, возникшие в связи 
с нарушением гарантий, изложенных в п. 13.4 Договора.

# ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- Все изменения и дополнения к настоящему Договору и его приложениям имеют обязательную юридическую силу для обеих Сторон, если такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

- Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из Договора и его приложений, должны быть письменно подтверждены Сторонами в форме дополнительных соглашений к настоящему Договору.

- Все документы, утверждаемые, согласуемые, подписываемые Заказчиком 
и/или Подрядчиком, должны быть подписаны единоличным органом Заказчика и/или Подрядчика 
или надлежаще уполномоченными ими лицами.

- После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору теряют силу. Стороны без письменного согласия другой Стороны не вправе передавать свои права 
и обязанности по Договору.

- Без письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе заключать договоры уступки права требования (цессии), а также договоры финансирования уступки права требования (факторинга). В случае нарушения Подрядчиком запрета на заключение договора финансирования уступки права требования (факторинга), Подрядчик уплатит Заказчику штраф в размере 50% 
от переуступленного денежного требования по договору факторинга.

- Согласие Заказчика требуется также в тех случаях, когда право (требование), возникшее из настоящего Договора уступает после его расторжения или прекращения по иным основаниям.

- Если при выполнении Работ, обнаруживаются препятствия 
к надлежащему исполнению настоящего Договора, каждая из Сторон обязана принять 
все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и своевременно проинформировать другую Сторону о наличии таких препятствий.

- Недействительность или ничтожность какого-либо условия или положения настоящего Договора не ведет к недействительности и ничтожности настоящего Договора 
в целом.

- В случае, если какая-либо из Сторон обнаружит в тексте настоящего Договора какие-либо ошибки, неточности или расхождения, вступающие в конфликт с любым нормативным актом органов государственной власти и/или местного самоуправления, она обязана незамедлительно в письменном виде уведомить другую Сторону о таких ошибках, неточностях или расхождениях для устранения последних по соглашению Сторон.

- Настоящий договор прошит, пронумерован, а сшивка договора скреплена печатями Сторон. При отсутствии на сшивке договора печатей Сторон, договор не является заключенным 
и не порождает для Сторон юридических последствий.

- Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке - по одному 
для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

# СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение № 1. Техническое задание на ___ л.;

Приложение № 2. Календарный план на ___ л.

# РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: ОАО «Курорты Северного Кавказа» ИНН 2632100740 КПП 263201001 ОГРН 1102632003320 Адрес места нахождения: Адрес для отправки почтовой корреспонденции: Улица Пречистенка, д.38, город Москва, Российская Федерация, 119034 8-(495)-956-67-01 www.ncrc.ru, info@ncrc.ru Банковские реквизиты: Наименование банка ОАО «Сбербанк России» Расчетный счет (в рублях) 40702810400020008511 Корреспондентский счет 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525225 ОКПО 67132337 От Заказчика Генеральный директор ________________________/С.В. Верещагин/ | Подрядчик: Адрес места нахождения: Банковские реквизиты: От Подрядчика Генеральный директор _______________________ / |
| --- | --- |

## Приложение № 2

## к Проекту Договора

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по разработке Проекта планировки территории, Проекта межевания территории, Общей схемы организации строительства, Правил землепользования и застройки, Плана обустройства и соответствующего материально-технического оснащения туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории Зеленчукского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики (Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз») и прилегающей к ней территории

| № п/п | Наименование работ | Сроки начала и окончания работ и предоставления результатов работ |
| --- | --- | --- |

# ЗАКАЗЧИК:  				                              ПОДРЯДЧИК:

# ______________________				______________________

(подпись)	(Ф.И.О.)						(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.										М.П.